Załącznik Nr 3 do umowy Nr IR.271.12.2025.MT

Wzór harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego

| Rodzaj prac | Termin wykonania | Wynagrodzenie brutto (zł) |
| --- | --- | --- |
| Etap I. Prace wstępne, prace planistyczne - analiza materiałów wyjściowych, - analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, - analiza uwarunkowań zewnętrznych, - analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, - określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, - przygotowanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego - analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. - opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej, przy czym część graficzną uzasadnienia sporządza się w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w skali nie mniejszej niż 1: 25 000, - rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z Systemem Informacji Przestrzennej opracowanym dla Gminy Tarnawatka, który znajduje się na stronie internetowej: https://sip.gison.pl/tarnawatka - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko o ile jest wymagana | … | 30% |
| Etap II. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne - przedstawienie projektu planu ogólnego do akceptacji Wójtowi Gminy Tarnawatka wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek, - prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - wprowadzeniem ewentualnych korekt, - przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ogólnego wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt, - przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, aktywny udział w konsultacjach społecznych Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcy, konsultacje społeczne oraz przyjmowanie uwag odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. | … | 20% |
| Etap III. Uchwalenie - przedstawienie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Wójtowi Gminy Tarnawatka - przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego i uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Tarnawatka - opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1112 z późn. zm.), - ostateczne przekazanie całości opracowania, przekazanie projektu tekstu uchwały zatwierdzającej, tekstu oraz rysunków planu ogólnego w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji przestrzennej istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym z Systemem Informacji Przestrzennej Gminy Tarnawatka, który znajduje się na stronie internetowej: https://sip.gison.pl/tarnawatka, wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do wymaganego układu współrzędnych | …. | 20% |
| Etap IV. Zakończenie i publikacja - skompletowanie i przygotowanie zgodnie z prawem dokumentacji (1 kpl) dotyczącej przygotowania projektu planu ogólnego zebranej w trakcie procedowania, którą Zamawiający przedłoży Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem, - ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie, - przygotowanie i przekazanie w terminie 3 dni od podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego uchwały wraz załącznikami przygotowanej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, - ewentualne ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. | … | 30% |